|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2020年4月12日星期七 | 地点 | 瞩目 |
| 主持人 | 唐湘君 | 记录人 | 黄达 |
| 参会人 | 唐湘君，唐苗，黄达，彭思龙，周星海 | | |
| 会议主题 | 在线学习系统 | | |
| 主要内容：  1. 讨论彭思龙、周星海落后课程vue的补课进度 2. 组长了解各个组员项目的需求文档编写情况 3. 讨论项目的具体内容    1. 项目是否按照两个系统来设计前台和后台，由于有三个角色，所有确定设计为前台后台    2. 教师需要向管理员发送认证信息，管理员进行验证    3. 讨论题库设计，老师的发布题目到老师的题库    4. 讨论课程管理，老师发布课程，课程有很多章节    5. 前台设计轮播图广告    6. 学生观看一些vip课程需要开通会员    7. 试卷题库统一为单选、多选、判断题    8. 讨论页面设计参考腾讯课堂页面 4. 讨论项目计划   4.1需求阶段 4.8-4.14  4.2界面设计4.15-16  4.3数据库设计 4.17-4.19  4.4 编码阶段 4.20-5.05  4.5 测试阶段 5.06-5.08 | | | |

会议记录